附件2：阜外华中心血管病医院服务器虚拟化软件系统采购项目采购需求

一、服务器虚拟化软件

1、虚拟化软件（含计算和平台管理软件）非OEM，提供软件著作权证书复印件。

2、提供针对硬件监控功能，监控内容包括不限于CPU、内存、网卡、RAID等硬件健康检测，便于运维人员及时发现硬件故障问题。

3、针对CPU、网络进行实时数据信息监控，监控窗口≥20秒。

4、# 可针对CPU、网络设置告警阈值，超过告警预警产生告警；告警可以通过短信和邮件的形式通知医院。（提供第三方检测机构提供的检测报告）

5、为提升平台整体安全能力，要求提供漏洞管理工具。可针对漏洞信息进行管理，推送补丁和升级信息，并支持补丁管理、更新和回滚。（需提供产品配置截图）

6、支持动态资源调度DRS，当物理主机资源负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡。

7、支持动态资源调度添加，提前设置CPU和内存资源使用率的阈值，当虚拟机的CPU和内存使用率超过阈值时，自动为虚拟机添加CPU 和内存资源，确保业务系统资源充足稳定运行。

8、支持主流国产化和非国产化操作系统，包括不限于Windows 2012、Windows 2016、Ubuntu、银河麒麟、UOS等操作系统。

9、平台可针对整个集群进行管理，包括不限于虚拟机创建与删除、虚拟机开关机、重启和关闭、虚拟机挂起、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照等功能。

10、为防止误操作删除虚拟机，要求提供虚拟机回收站功能。可用回收站还原被删除的虚拟机，可设置回收站文件保存周期，超期虚拟机会被清理。

11、为充分利用内存资源，提供内存回收技术，在内存不用的时候自动回收给其他虚拟机使用，并支持手动设置平台的内存超配比例，实现内存的超分使用。

12、# 为满足大规模管理运维的要求，支持针对虚拟机进行标签管理，可批量添加虚拟机标签。（需提供产品配置截图）

13、为提升关键业务连续性。要求平台提供在线热升级功能。平台在线热升级不得影响业务运行，且在升级过程中可对物理节点按照指定顺序进行升级编排、在升级过程中可暂停升级等。

14、支持对接不同品牌外置存储（包括FC、iSCSI等）提供存储服务；支持备份数据保存在FC存储、iSCSI存储和文件存储上。

15、为了能更及时有效的接收告警/故障信息，要求配置集群7*24小时监控功能。针对平台服务器健康风险预测和评估（如：CPU、内存、Raid卡、网卡等）、云主机运行状态（如：CPU、内存等）风险评估等；支持配置小程序、短信、邮件、企业微信和钉钉等通知方式。

16、为提高后期平台稳定运行，降低医院排障门槛，需每周提供总结，包含业务层问题、平台层、以及概况总结。

17、★ 配置44颗服务器物理CPU授权，提供原厂三年软件维保服务。

二、虚拟主机迁移服务

1、# 医院现有109个虚拟主机部署于VMware环境，为确保虚拟主机及其承载的业务能够平滑迁移至新虚拟化平台，提供业务迁移工具及迁移服务。

2、迁移工具支持windows、linux等操作系统；支持针对SQL Server、My sql、Oracle等数据库迁移。

3、迁移工具具备数据校验机制，迁移过程中及迁移完成后，通过工具对迁移数据的完整性、一致性进行校验，重点核查关键业务数据、配置信息，确保无数据丢失、无配置遗漏、无数据错误。

4、支持纳管VMware并进行双向迁移，具备回迁能力：既可将VMware虚拟机迁移至新虚拟化平台，也可将新虚拟化平台虚拟机回迁至VM vCenter集群；迁移完成后，虚拟机支持手动或自动重启，保障业务正常启用。

5、支持首次全量+持续增量的传输模式实现虚拟机的在线迁移，在不影响虚拟机运行状态的情况下，通过多次的数据传输将源端数据迁移至目标端，通过提高传输频率来减少差异数据量，通过停机切换来同步最后的差异数据保证迁移前后的数据一致性。

6、协助医院全面采集现有VMware环境核心信息，包括但不限于ESXi主机硬件配置（CPU、内存、PCIe设备及驱动）、vCenter Server版本及补丁、虚拟机配置（CPU、内存、虚拟磁盘格式等）、网络拓扑（交换机、VLAN、安全规则）、存储配置等，形成标准化调研清单。

7、具备目标平台与现有硬件、操作系统、应用程序、外设的兼容性检测能力，精准识别迁移过程中可能出现的技术冲突、格式不兼容（如VMDK格式适配）等问题，同步提供可落地的解决方案。

8、能够对VMware平台承载的所有业务进行分类梳理，划分业务优先级，明确各业务停机窗口、应用依赖关系及核心性能要求，形成业务梳理报告，并制定迁移计划及风险应对措施。

9、★ 完成现有VMware平台上109个虚拟主机到新虚拟化平台的迁移，包括网络切换、权限切换、应用启动，严格控制停机时间≤30分钟，确保切换过程平稳，无业务异常中断风险。