一、商务要求

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、首次报价一览表及签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定。 |
| 2 | 联合体供应商 | 提交符合磋商文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人（本项目不接受联合体）。 |
| 3 | 报价 | 符合第二章“供应商须知”第17条规定 |
| 4 | 响应范围 | 符合第二章“供应商须知”第3.1项规定 |
| 5 | 服务地点 | 符合第二章“供应商须知”第3.3项规定 |
| 6 | 服务期限 | 符合第二章“供应商须知”第3.4项规定 |
| 7 | 质量标准 | 符合第二章“供应商须知”第3.5项规定 |
| 8 | 保证金 | 符合第二章“供应商须知”第19.1项规定（本项目不要求） |
| 9 | 附加条件 | 响应文件中不得含有采购人不能接受的附加条件 |

二、技术要求

# 数据库维保服务项目参数

  - 一、维护的范围和期限

1、为招标人的院内信息系统数据库提供维保服务，包括但不限于：现有业务信息系统数据库的技术运维服务；新增业务系统数据库的运维服务；数据库知识培训服务；数据库迁移、升级、优化及技术交流服务等。

2、维护期限：自合同签订之日起3年。

  - 二、维保服务要求、内容和标准

1、维保服务要求

为保证本项目服务质量，避免出现证书挂靠、虚假应标及一人多证拼凑团队等问题，投标人必须满足以下要求：

（1）本项目核心数据库的类型为oracle，涉及复杂故障处置、性能调优及高可用架构维护，投标人须具备oracle数据库的专业运维能力。

（2）本项目的项目经理、一线驻场工程师、二线高级工程师等团队成员均为本项目的关键岗位，上述人员必须为投标人正式全职在职人员，并与投标人签订合法有效的劳动合同，属于投标人依法缴纳社保的正式人员，且社保缴纳主体须与投标人名称一致，不是挂靠、兼职或第三方等临时人员。

（3）本项目不接受联合体投标，严禁任何形式分包、转包和变相转包。

*（4）中标后，中标人须设立本项目运维服务团队本地常驻办公点，确保本招标文件所列的服务团队成员常驻该服务点，以满足本项目运维全周期内的服务响应时效及现场服务需求，保障运维服务连续性、及时性。

【注】：①投标人须在投标文件中提供《中标后本地常驻办公服务承诺函》，加盖投标人公章。承诺函主要内容包括但不限于：服务点设立时限（中标后不超过10日）、常驻人员范围（包含项目负责人、一线和二线工程师等）、响应时效保证、联系方式与地址、违约责任、其他承诺等。

②中标人须在中标后10日内完成本地项目常驻办公服务点设立，并在合同签订前向招标人提供办公地点佐证材料。证明材料包括但不限于房产证复印件或租赁合同复印件、办公场所现场照片等，加盖中标人公章，提交招标人备查。逾期未提供或佐证虚假，视为不满足本项履约要求，将取消中标资格、不予签订合同。

（5）投标人应如实提供相关证明材料，招标人保留中标后核实材料真实性的权利。若发现提供虚假材料，招标人有权取消其中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》等相关规定追究责任。

2、维保服务内容

客户项目经理与支持团队服务；数据库问题、巡检与分析服务；数据库问题快速响应与定位服务；运维工程师快速现场支持服务；服务期内数据库运行监控软件使用服务；数据库迁移、数据库升级与优化服务；数据库知识培训服务；数据恢复验证及紧急恢复服务；现场值守服务；数据库信创迁移、改造和咨询服务；数据库运维安全服务保障和其他服务等内容，能够有效帮助招标人技术支持人员维护信息系统数据库的稳定运行，满足招标人对数据库高效、稳定运行环境的需求。

2.1项目服务负责人与支持团队

投标人应具备完善的软件运维服务体系与应急保障能力，承诺在中标后7日内提交本地技术支持与运维服务团队组建方案，以满足项目7×24小时日常运维、核心技术人员2小时内可到达现场故障处置、数据安全保障等及时、高效、成熟的服务需求。需明确配置项目负责人、专属服务人员及二线技术支撑工程师团队，以保障服务响应与执行效率。

投标人应根据本项目的实际运维需求，配置结构合理、专业匹配的技术服务团队，相关人员需满足对应资质与能力要求，基本能力要求如下：

*2.1.1项目负责人（1名）

投标人中标后，需指定专人担任本项目负责人。项目负责人应技术全面且为投标人的正式员工。项目负责人具备五年及以上同类项目管理经验（担任过同类项目业绩的项目负责人职务且满5年及以上），能够独立制定项目服务计划，统筹协调服务资源，定期与招标人技术人员开展工作交流、对维保服务情况及问题进行复盘总结，按要求提交阶段性服务报告，并全权负责项目服务事宜的组织与协调。项目负责人如需更换，须提前征得招标人书面同意。

【注】：响应文件中需提供工作简历、劳动合同、社保缴纳材料以及能够证明项目负责人经验的证明材料。工作简历应当包含工作时间、承担工作内容、证明人联系方式等内容。

*2.1.2一线工程师（驻场，1名）

一线驻场工程师须具有五年及以上数据库现场运维工作经验，需具备快速响应与故障处理能力，在招标人指定地点开展工作，负责业务系统数据库日常现场维护、数据库性能与SQL优化、基础问题处理及其他配合工作；能够熟练操作Windows server、Linux类（含国产信创）主流操作系统；熟悉常见的备份软件和设备；具备脚本编写能力，可根据运维工作需求，针对监控、例行维护、日常变更等场景编写安全可靠的自动化脚本，实现运维工作的标准化、自动化、效率化。须具备Oracle OCP同等的能力，熟练掌握ORACLE数据库体系架构、实例管理、数据备份与恢复、性能优化、数据迁移等，可独立搭建并维护RAC、DATAGUARD环境等，并熟悉达梦、人大金仓、openGauss或华为GaussDB、OceanBase等国产主流数据库等。

【注】：需提供能满足招标人要求的一线驻场人员相关工作经验和能力的工作简历、能力证明材料或承诺函、社保缴纳材料，确保在中标后能够常驻本项目服务地开展工作。工作简历应当包含工作时间、承担工作内容、证明人联系方式等内容。

*2.1.3二线高级工程师（非驻场）

为更好的支撑一线工程师开展现场运维工作，并能及时响应各类重大故障的现场技术支持需求。二线团队应具有数据库、操作系统、虚拟化、信息安全等相关技术栈的支持人员、服务能力和工作经验。相关要求如下：

- Oracle核心数据库工程师须具备5年以上Oracle数据库管理经验，精通ORACLE数据库体系结构，精通数据库高可用、灾难恢复、性能优化等，熟练使用高级SQL或PL/SQL进行数据库编程，能够独立处理各类复杂故障及优化需求；能够独立编写数据备份脚本，独立搭建并维护RAC环境、DATAGUARD环境等。

- 国产化数据库工程师须具备独立运维主流国产化数据库的能力，熟悉国产化数据库的架构、运维及故障处理流程。

- 虚拟化（私有云）工程师须具备主流虚拟化（私有云）平台的专业运维能力，熟悉虚拟化（私有云）平台数据库的部署、维护及故障问题处理。

操作系统工程师须能独立熟练操作、维护主流Linux（含国产信创）、Windows等操作系统的能力，能够处理操作系统各类常见故障及优化需求。

信息安全工程师须具备信息安全架构设计、安全策略落地、漏洞排查与应急响应等能力，能够独立开展数据库安全加固、风险评估及日常安全运营保障工作。

【注】：需提供满足招标人要求的二线支持人员相关工作经验和能力的工作简历、承诺书等相关证明材料、社保缴纳材料，确保在中标后能够在本项目服务地开展工作。工作简历应当包含工作时间、承担工作内容、证明人联系方式等关键信息内容。以上岗位专人专岗、不得兼职挂靠，以确保对应技术方向有专职人员支撑。

*2.2 服务团队人员

投标人需提供服务团队成员最近3个月任意一个月的社保缴纳材料并加盖公章。若投标人成立时间不足3个月，无法提供完整社保记录的，需提供社保部门出具的投标人本单位参保登记证明，以确保服务团队人员为投标人正式在职人员，且资质与能力完全匹配项目要求。

中标后招标人有权核验服务团队成员社保、身份信息的真实性。

2.3服务人员替换

服务期内，投标人不得擅自调换项目经理、一线驻场工程师，如确因特殊情况需更换，须提前5个工作日征得招标人同意，并提供与原岗位人员资质、经验、能力完全匹配的替代人员；若项目经理、驻场工程师的工作能力、服务质量无法满足招标人运维工作要求，招标人有权要求投标人无条件更换，且招标人无需额外支付任何费用。项目经理、驻场工程师的更换交接期，自招标人同意更换或提出更换要求之日起，至新更换的驻场工程师完全胜任岗位工作、满足招标人运维要求为止，该交接期不计入驻场服务的期限。

2.4数据库问题处理、巡检与分析服务

投标人应提供及时处理数据库运行过程中出现的各种问题的服务；定期对在用信息系统数据库进行巡检服务（至少每个月一次），对系统数据库的运行状态进行检查和分析，并提交正式的巡检服务报告；定期性能分析服务（至少每个季度一次），提供设备性能、高可用评估的季度分析报告，以便招标人了解维护状况，及时预见并解决潜在问题。

2.5数据库问题快速响应与工程师快速现场支持服务

投标人提供服务期内每周7个自然日(含节假日)，每个自然日24小时的7×24全天候随时响应服务。投标人必须提供7×24小时固定热线电话号码、响应工作流程。响应时间指招标人发现问题，电话通知投标人时开始计算，投标人必须在15分钟内完成以下内容的初步判定：故障级别、影响范围、解决所需资源、解决时长。并按照故障的不同级别，遵循后文描述的不同级别所对应的服务时间要求。

当招标人根据系统数据库出现的故障或其他重要情况，要求投标人提供二线工程师现场支持服务时，从投标人接到招标人通知（包括但不限于电话、 短信、微信等）时开始，投标人二线工程师必须在2小时内到达招标人指定的现场，并立即开始现场不间断工作支持服务，根据诊断结果提供进一步的处理方案。当出现的问题不能判断属于硬件或系统软件层面时，维保工程师须和其它厂家工程师一起会诊，讨论出可行的测试方案，定位故障。

首次通知无响应的（包括但不限于电话不接或挂断、短信不回复、微信不回复等），均视为通知已到达并开始计算时限，如不能按时（2小时内）抵达现场，每次需支付违约金人民币2000元。一年服务期内，累计超过3次不能按时抵达现场的情况，招标人有权终止合作及合同履行，并终止支付合同款项且不承担任何相关责任。

【注】：提供详细的保障方案。为确保投标人在接到二线工程师现场紧急服务的通知（包括但不限于一级、二级故障）后，能够在要求的时限内调配技术人员抵达项目现场并开展工作，须提供详细的保障方案。方案应包括但不限于：人员配置、 应急交通工具安排、备用人员机制和节假日及夜间特殊时段到场保障方案等；投标人还须承诺，若中标后未能按承诺时限响应，将承担违约责任（包括但不限于支付违约金、招标人有权解除合同等）。

★2.6服务期内数据库运行监控软件使用服务

为保障本运维服务项目平稳、高效实施，服务期内投标人须向招标人提供并部署一款正版数据库运行监控软件，不能为盗版、破解等非正常方式获取的软件，并开放完整使用权限，确保运维工作高效、顺畅开展。该软件工具部署和使用过程中，应符合招标人网络安全相关要求，投标人不得就上述软件及相关服务向招标人收取任何费用，且软件可在招标人范围内不限制数量和功能自由使用。

投标人提供的监控工具软件应包含资产管理、配置管理、监控管理、告警管理、监控大屏等主要功能模块，具体需满足以下要求：支持7×24小时集中监控数据库及其主机操作系统；支持对监控软件的运行健康状态进行评分展示，并能对运行健康状态不佳的系统软件分析原因和排查故障隐患；支持对数据库的连接数、锁、CPU、内存、命中率、逻辑读、物理读、等待事件、TOP SQL等各类性能参数进行全面监控；支持对操作系统进行负载分析、空间占用、内存占用等分析；支持自助添加、删除监控对象；支持分布式部署及自定义二次开发；可通过对接招标人现有的短信系统或企业微信进行告警信息推送。

投标人须负责上述运维工具的安装部署、版本更新、故障排查及全程技术支持，确保工具使用权限持续有效；同时，须对招标人相关运维管理人员提供工具使用培训，明确工具操作规范，保障招标人也可熟练运用工具开展日常基础监测工作。

2.7故障级别定义及服务级别要求

（1）故障级别定义：

一级故障(重大故障)：最紧急，指系统软件在运行中出现宕机或系统瘫痪等导致服务中断、业务停止、数据丢失的故障。

二级故障(严重/主要故障)：紧急，指系统软件在运行中出现的直接影响服务，导致系统性能或服务能力部分丧失的故障（如系统软件部分节点故障，整个系统响应速度大幅下降）；或具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，可能导致系统软件的基本功能不能实现的故障（如冗余系统单侧故障）等。

三级故障(一般/次要故障)：一般，除一、二级故障外的其他故障，指系统软件在运行中出现的，轻微影响系统功能和性能（性能降低小于20％），但关键业务不受影响的故障。

（2）故障处理基本要求：

故障处理时，优先考虑系统恢复以保证业务正常运行，然后再彻底解决故障。

（3）故障响应和解决时限要求：

一级故障：15分钟内响应，2小时内到达现场，1小时内恢复核心业务系统运行，4小时之内解决故障并恢复全业务系统正常运行。如因不可抗力因素不能在规定时间内到达的，另行商定。

二级故障：15分钟内响应，2小时内到达现场，2小时内恢复核心业务系统运行，12小时之内解决故障并恢复全业务系统正常运行。如因不可抗力因素不能在规定时间内到达的，另行商定。

三级故障：15分钟内响应，3小时内到达现场，4小时内恢复核心业务系统，24小时之内解决故障并恢复全业务系统正常运行。如因不可抗力因素不能在规定时间内到达的，另行商定。

★2.8数据库迁移、升级和优化服务

在招标人信息系统进行切换、升级、改造及硬件更换等重大事件时，投标人应派二线高级工程师提供数据库迁移保障服务；当数据库发现漏洞或厂商发布新的补丁时，投标人应提供漏洞修复或补丁升级服务，服务团队须配备持有主流操作系统相关专业认证（涵盖 Linux、Windows、麒麟、统信等） 的技术人员，确保数据库不同平台迁移升级专业落地，投标人应根据信息系统数据库运行情况，定期或不定期向招标人反馈数据库优化建议并提供相应服务。

【注】：提供相关证明材料，加盖公章。

2.9数据库知识培训服务

数据库系统软件的稳定、性能、安全等情况与信息系统的稳定运行密切相关，投标人应定期（至少每季度一次）根据运维工作情况为招标人举办免费的数据库知识培训。培训对象为招标人各应用系统管理人员、数据库管理人员等；培训内容主要包括数据库日常管理、常见及紧急故障处理办法、相关新技术的介绍等；培训要针对实际维护工作，同时兼顾理论；培训形式可采用现场或实操讲解等。

2.10数据恢复验证及紧急恢复服务

投标人根据招标人需求，定期（至少每季度一次）对信息系统开展备份数据恢复验证工作，并出具数据恢复验证报告。

服务期内，若生产环境数据出现异常，需要使用备份数据进行恢复时，投标人应当提供相关技术服务及支持人员，持续不间断进行数据恢复，确保生产系统恢复运行。

2.11现场值守服务

在招标人信息系统发生故障、重大事件、关键时点、系统升级、运维保障等情况下，投标人应派二线高级工程师到达招标人现场，提供现场值守服务。

★2.12数据库信创迁移、改造和咨询服务

服务期内，投标人须为招标人提供专业的数据库信创迁移改造咨询服务，结合招标人现有信息系统数据库（含HIS系统核心数据库）的运行现状、业务需求及信创相关政策要求，至少配置两名持有主流国产数据库相关专业认证（包括但不限于达梦、人大金仓、南大通用、OceanBase、海量数据等）的技术人员，提供全面的信创迁移改造方案咨询、技术论证、流程规划等全流程服务，助力招标人顺利完成数据库信创迁移改造工作，确保信创改造工作合规、高效推进。

【注】：提供相关证明材料，加盖公章。

3、服务能力

★3.1重大故障服务保障能力

医院核心的Oracle数据库是信息化整体运转的核心，投标人应具备数据库重大故障联合处置能力，承诺当医院核心业务数据库出现重大故障，自身技术实力无法解决时，能在4小时内协调具备对应数据库最高级技术支持能力的专业团队（含原厂、授权服务团队等）到达现场并开展支持服务，招标人不再为此支付额外费用。

【注】：相关证明材料包括但不限于：数据库原厂商出具的有效期内的合作伙伴证明及其官方查询链接、高级技术支持服务合作协议、技术支持授权证明。

★3.2数据安全服务保障

为保障医院数据的安全性，投标人必须对参与本项目的工作人员进行保密安全教育,严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他有关法律法规,严格遵守招标人信息和数据安全相关的管理规定和制度，执行国家有关保密的法律法规，严防医院医疗信息数据泄密现象发生。

投标人有义务对所涉及到的数据内容保密，至少配备两名持有信息安全相关专业认证证书的技术人员，需按照招标人的要求签署保密协议，确保运维操作全程可审计、可追溯，且不得以任何形式留存、复制或泄露给任何非授权机构或个人。投标人如因违反保密、安全要求，给招标人造成影响的，须承担赔偿责任，按国家有关规定追究投标人法律责任，直至追究相应的刑事责任。

【注】：提供相关证明材料，加盖公章。

注：“*”项为本次磋商实质性要求和条件。“★”项为本次采购重要指标要求。